

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «15» октября 2020 г. № 584

Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций

В целях определения порядка принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить порядок осуществления бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования (приложение 2).
3. [Опубликовать](garantF1://34736405.0) настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при принятии решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования (далее – решение о бюджетных инвестициях).

2. Решение о бюджетных инвестициях принимается в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

3. Решение принимается в форме постановления администрации Иркутского районного муниципального образования.

4. Разработка проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций обеспечивается главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию мероприятия муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, наделенным в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - уполномоченный орган).

5. Проектом решения об осуществлении бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства, в отношении которых планируется подготовка обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

6. Проект решения об осуществлении бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства и его характеристики (здание, строение, сооружение), фактический адрес его местонахождения или предполагаемое месторасположение (населенный пункт, муниципальное образование), площадь, назначение использования (жилое, нежилое помещение), мощность объекта (прирост мощности);

2) цель принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций (подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);

3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

4) наименование уполномоченного органа;

5) наименование муниципального заказчика;

6) срок подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строительства и проведение его технологического и ценового аудита;

7) общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций.

7. К проекту решения прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

1) об обосновании потребности на продукцию (работы и услуги), создаваемую в результате создания объекта капитального строительства;

2) обоснование потребности в создании или увеличении стоимости муниципального имущества;

3) информацию о соответствии направлениям развития, обозначенным в документах стратегического планирования Иркутского районного муниципального образования;

4) краткую характеристику объекта капитального строительства (предполагаемое место размещения объекта капитального строительства; предполагаемая мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию; ожидаемая предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, рассчитанная в ценах соответствующих лет, млн. рублей; ожидаемые сроки начала и окончания строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства; наименование муниципальной программы.

8. Уполномоченный орган направляет проект решения на согласование в экономическое управление администрации Иркутского районного муниципального образования. Согласование проекта решения производится с учетом следующих критериев:

1) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в муниципальных программах;

2) наличие поручений Мэра Иркутского района;

3) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате создания объекта капитального строительства, потребности в создании или увеличении стоимости муниципального имущества.

9. Экономическое управление администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его, и согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании.

10. В случае согласования проекта решения экономическим управлением администрации Иркутского районного муниципального образования уполномоченный орган направляет проект решения на согласование в финансовый орган администрации Иркутского районного муниципального образования.

11. Финансовый орган администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его, и согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании.

12. После согласования проекта решения экономическим управлением администрации Иркутского районного муниципального образования, финансовым органом администрации Иркутского районного муниципального образования, уполномоченный орган осуществляет дальнейшее согласование проекта решения в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в администрации Иркутского районного муниципального образования, и направляет его на подпись Мэру района.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций является основанием для внесения изменений в муниципальную программу Иркутского района и в решение Думы Иркутского района о бюджете Иркутского районного муниципального образования.

14. Внесение изменений в решение об осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном для его принятия разделом 2 настоящего Порядка.

15. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций принимается в соответствии с решением технического совета при Мэре Иркутского районного муниципального образования (далее – технический совет).

Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подлежит согласованию в порядке, установленном для его принятия разделом 2 настоящего Порядка. Совместно с проектом решения о прекращении бюджетных инвестиций предоставляется оформленный протокол технического совета, содержащий соответствующее решение.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования для объектов капитального строительства муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

2. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования, принятым в соответствии с Порядком принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, утвержденным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образования.

3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита (далее - муниципальный контракт).

4. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств на указанные цели.

5. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным заказчиком и органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук